รายงานผลการฝึกซ้อมการบริหารจัดการความต่อเนื่องในการดำเนินงานขององค์กร

(BCP Exercise Report)

จัดทำโดย

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสุขภาพจิต

ผู้จัดทำ....................................วันที่...................................

ผู้อนุมัติ....................................วันที่...................................

รายชื่อแผนที่ทำการซ้อมในปี 2564

| ลำดับ | ชื่อแผน | ประเภทการซ้อม | กำหนดการ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | กรณีเกิดเหตุไฟไหม้ (อัคคีภัย) | Simulation Test | ปี 2564 |
| 2 | กรณีไฟฟ้าดับ | Table Top | ปี 2564 |
| 3 | กรณีแผ่นดินไหว | Table Top | ปี 2564 |
| 4 | กรณีโจรกรรม | Table Top | ปี 2564 |
| 5 | กรณีอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเสียหาย | Table Top | ปี 2564 |
| 6 | กรณีสถานการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมือง | Table Top | ปี 2564 |
| 7 | กรณีระบบเครือข่ายล้มเหลว | Table Top | ปี 2564 |
| 8 | กรณีระบบป้องกันผู้บุกรุกล้มเหลว | Table Top | ปี 2564 |
| 9 | กรณีผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้เนื่องจากกรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ | Table Top | ปี 2564 |
| 10 | กรณีผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้เนื่องจากกรณีเกิดโรคระบาด | Table Top | ปี 2564 |

หมายเหตุ   :  ประเภทการซ้อม แบ่งเป็น

- จำลองสถานการณ์ (Simulation Test)

- ซักซ้อมความเข้าใจในที่ประชุม (Table Top)

- ทดสอบเต็มรูปแบบเหมือนจริง (Full BCP)

ลำดับที่  1  กำหนดการและสรุปผลการซ้อมแผน

| ชื่อแผน | วันที่ซ้อม | กำหนดการซ้อม | เป้าหมายการกู้คืน | ผู้เข้าร่วมทดสอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| กรณีเกิดเหตุไฟไหม้ (อัคคีภัย) |  |  |  |  |

| ลำดับ | กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | ผู้รับแจ้ง | กำหนดการ |  |  |  | ผลการซ้อม |  |  |  | สรุปผลการซ้อม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | เริ่มต้น | สิ้นสุด | เวลา ที่ใช้ | รวม นาที | เริ่มต้น | สิ้นสุด | เวลา ที่ใช้ | รวม นาที |  |
|  | เกิดเหตุไฟไหม้ ( อัคคีภัย ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | สัญญาณกระดิ่ง ( Fire Alarm ) ดัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ดำเนินการเก็บข้อมูลที่สำคัญออกจาก Server |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Shut down ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ระบบเครือข่าย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เตรียมถังดับเพลิงและอุปกรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | สกัดเพลิงและดับเพลิง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | แจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและฝ่ายอาคาร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | อพยพเจ้าหน้าที่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ตรวจสอบความเสียหาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รายงานความเสียหาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ซ่อมบำรุง / จัดหาทดแทน และติดตั้งใช้งานปกติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ลำดับที่  2  กำหนดการและสรุปผลการซ้อมแผน

| ชื่อแผน | วันที่ซ้อม | กำหนดการซ้อม | เป้าหมายการกู้คืน | ผู้เข้าร่วมทดสอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| กรณีไฟฟ้าดับ |  |  |  |  |

| ลำดับ | กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | ผู้รับแจ้ง | กำหนดการ |  |  |  | ผลการซ้อม |  |  |  | สรุปผลการซ้อม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | เริ่มต้น | สิ้นสุด | เวลา ที่ใช้ | รวม นาที | เริ่มต้น | สิ้นสุด | เวลา ที่ใช้ | รวม นาที |  |
|  | ไฟฟ้าดับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ระบบสำรองไฟฟ้าทำงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ตรวจหาว่ามีอุปกรณ์ / Server ที่ไม่ได้รับไฟสำรองหรือไม่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | บันทึกชื่ออุปกรณ์ / Server ที่ไม่ได้รับไฟสำรอง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Shutdown Server / อุปกรณ์เครือข่าย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ประสานช่างไฟประจำอาคารให้แก้ไขปัญหา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Start Server / อุปกรณ์เครือข่าย - ตรวจสอบการทำงานอุปกรณ์ / Server |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ลำดับที่  3  กำหนดการและสรุปผลการซ้อมแผน

| ชื่อแผน | วันที่ซ้อม | กำหนดการซ้อม | เป้าหมายการกู้คืน | ผู้เข้าร่วมทดสอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| กรณีแผ่นดินไหว |  |  |  |  |

| ลำดับ | กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | ผู้รับแจ้ง | กำหนดการ |  |  |  | ผลการซ้อม |  |  |  | สรุปผลการซ้อม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | เริ่มต้น | สิ้นสุด | เวลา ที่ใช้ | รวม นาที | เริ่มต้น | สิ้นสุด | เวลา ที่ใช้ | รวม นาที |  |
|  | แผ่นดินไหว (ระดับความแรง อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ผู้อำนวยการหรือหัวหน้าหน่วยงาน ประกาศ/แจ้งเตือน ให้เจ้าหน้าที่เตรียมอพยพ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ตัดกระแสไฟฟ้าป้องกันเหตุเพลิงไหม้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | อพยพเจ้าหน้าที่ออกจากตัวอาคาร ปิดล็อกประตูห้องทำงาน รวกันที่จุดรวมพล กรมสุขภาพจิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ตรวจสอบและประเมินความเสียหาย / ขออนุมัติซ่อมบำรุงในส่วนที่เสียหาย(ตามระเบียบ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ติดตั้ง/กู้คืนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับความเสียหาย ทดสอบ และเปิดให้บริการปกติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รายงานสรุปผลการดำเนินการ ความเสียหาย เสนอผู้บริหาร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ลำดับที่  4  กำหนดการและสรุปผลการซ้อมแผน

| ชื่อแผน | วันที่ซ้อม | กำหนดการซ้อม | เป้าหมายการกู้คืน | ผู้เข้าร่วมทดสอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| กรณีโจรกรรม |  |  |  |  |

| ลำดับ | กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | ผู้รับแจ้ง | กำหนดการ |  |  |  | ผลการซ้อม |  |  |  | สรุปผลการซ้อม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | เริ่มต้น | สิ้นสุด | เวลา ที่ใช้ | รวม นาที | เริ่มต้น | สิ้นสุด | เวลา ที่ใช้ | รวม นาที |  |
|  | โจรกรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | แจ้งผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศรับทราบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบสำรวจตรวจสอบ รายการทรัพย์สินที่สูญหาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบนำอุปกรณ์สำรองมาเปลี่ยนใหม่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบนำข้อมูลที่สำรองไว้มา กู้คืน ทดสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | แจ้งผู้อำนวยการ/ผู้ปฏิบัติงาน สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศรับทราบถึงการดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ลำดับที่  5  กำหนดการและสรุปผลการซ้อมแผน

| ชื่อแผน | วันที่ซ้อม | กำหนดการซ้อม | เป้าหมายการกู้คืน | ผู้เข้าร่วมทดสอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| กรณีอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเสียหาย |  |  |  |  |

| ลำดับ | กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | ผู้รับแจ้ง | กำหนดการ |  |  |  | ผลการซ้อม |  |  |  | สรุปผลการซ้อม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | เริ่มต้น | สิ้นสุด | เวลา ที่ใช้ | รวม นาที | เริ่มต้น | สิ้นสุด | เวลา ที่ใช้ | รวม นาที |  |
|  | อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเสียหาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | แจ้งผู้อำนวยการ/เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ/ผู้เกี่ยวข้องทราบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ดำเนินการจัดส่งซ่อมอุปกรณ์ที่ได้รับความเสียหาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | นำอุปกรณ์สำรองมาเปลี่ยน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ทำการ Recovery ข้อมูลที่ได้สำรองเอาไว้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ทดสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | แจ้งผู้อำนวยการ/เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ/ผู้เกี่ยวข้องทราบถึงการดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ลำดับที่  6  กำหนดการและสรุปผลการซ้อมแผน

| ชื่อแผน | วันที่ซ้อม | กำหนดการซ้อม | เป้าหมายการกู้คืน | ผู้เข้าร่วมทดสอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| กรณีสถานการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมือง |  |  |  |  |

| ลำดับ | กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | ผู้รับแจ้ง | กำหนดการ |  |  |  | ผลการซ้อม |  |  |  | สรุปผลการซ้อม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | เริ่มต้น | สิ้นสุด | เวลา ที่ใช้ | รวม นาที | เริ่มต้น | สิ้นสุด | เวลา ที่ใช้ | รวม นาที |  |
|  | เหตุการณ์ความไม่สงบ การชุมนุมประท้วงและจลาจล บริเวรกรมสุขภาพจิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศ/แจ้งเตือน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำรองข้อมูลที่จำเป็น และปิดเครื่อง Server |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | อพยพเจ้าหน้าที่ออกจากตัวอาคาร ปิดล็อกประตูห้อง Server และห้องทำงาน รวมตัวกันที่จุดรวมพลกรมสุขภาพจิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ตรวจสอบและประเมินความเสียหาย / ขออนุมัติซ่อมบำรุงในส่วนที่เสียหาย (ตามระเบียบพัสดุ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ติดตั้ง/กู้คืนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับความเสียหาย ทดสอบ และเปิดให้บริการตามปกติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รายงานสรุปผลการดำเนินการ ความเสียหาย เสนอผู้บริหาร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ลำดับที่  7  กำหนดการและสรุปผลการซ้อมแผน

| ชื่อแผน | วันที่ซ้อม | กำหนดการซ้อม | เป้าหมายการกู้คืน | ผู้เข้าร่วมทดสอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| กรณีระบบเครือข่ายล้มเหลว |  |  |  |  |

| ลำดับ | กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | ผู้รับแจ้ง | กำหนดการ |  |  |  | ผลการซ้อม |  |  |  | สรุปผลการซ้อม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | เริ่มต้น | สิ้นสุด | เวลา ที่ใช้ | รวม นาที | เริ่มต้น | สิ้นสุด | เวลา ที่ใช้ | รวม นาที |  |
|  | เครือข่ายล้มเหลว |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการแก้ไข กรณีสายสัญญาณ / สายเคเบิ้ล ขาด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการแก้ไขเชื่อมโยงบางจุดไม่ได้ -เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบ core switch และ Switch ตามจุดต่างๆ และดำเนินการแก้ไข -เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบการทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์และดำเนินการแก้ไข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการแก้ไขเชื่อมโยงบางจุดไม่ได้ -ตรวจสอบการได้รับ IP Address -เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบสายที่เชื่อมโยงไปยัง core switch และ Switch ตามจุดต่างๆเพื่อหาจุดที่เกิดปัญหา และดำเนินการแก้ไข -เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจหาเครื่องที่ปล่อย IP Address ผิดปกติ และดำเนินการแก้ไขปัญหา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | แจ้งผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศทราบถึงปัญหาเพื่อหาแนวป้องกันการเกิดเหตุครั้งต่อไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ลำดับที่  8  กำหนดการและสรุปผลการซ้อมแผน

| ชื่อแผน | วันที่ซ้อม | กำหนดการซ้อม | เป้าหมายการกู้คืน | ผู้เข้าร่วมทดสอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| กรณีระบบป้องกันผู้บุกรุกล้มเหลว |  |  |  |  |

| ลำดับ | กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | ผู้รับแจ้ง | กำหนดการ |  |  |  | ผลการซ้อม |  |  |  | สรุปผลการซ้อม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | เริ่มต้น | สิ้นสุด | เวลา ที่ใช้ | รวม นาที | เริ่มต้น | สิ้นสุด | เวลา ที่ใช้ | รวม นาที |  |
|  | ระบบคอมพิวเตอร์ถูกบุกรุก |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ตัดระบบการเชื่อมต่อกับเครือข่าย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ตรวจสอบ Log และการตั้งค่า Firewall เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุการเข้ามาและผลกระทบที่เกิดขึ้น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | แจ้งผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยี รับทราบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ปิด Service โปรแกรมทั้งหมดเพื่อตรวจหาช่องโหว่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Update Patch และ Antivirus ให้เป็นปัจจุบัน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ตรวจสอบข้อมูล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ทำการ Recovery ข้อมูลที่สำรองไว้ และทดสอบใช้งาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เปิดใช้งาน Service เท่าที่จำเป็น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | แจ้งผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศทราบถึงการดำเนินการ และเสนอผู้บริหาร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ลำดับที่  9  กำหนดการและสรุปผลการซ้อมแผน

| ชื่อแผน | วันที่ซ้อม | กำหนดการซ้อม | เป้าหมายการกู้คืน | ผู้เข้าร่วมทดสอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| กรณีผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้เนื่องจากกรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ |  |  |  |  |

| ลำดับ | กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | ผู้รับแจ้ง | กำหนดการ |  |  |  | ผลการซ้อม |  |  |  | สรุปผลการซ้อม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | เริ่มต้น | สิ้นสุด | เวลา ที่ใช้ | รวม นาที | เริ่มต้น | สิ้นสุด | เวลา ที่ใช้ | รวม นาที |  |
|  | กรณีภัยพิบัติทางธรรมชาติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | แจ้งผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นตอน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่นเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานแทนได้ ช่องทางการสื่อสาร 1.VDO Conference 2.โปรแกรม Remote ต่าง ๆ 3.โทรศัพท์ 4.Line/Messenger |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ปฏิบัติตามคู่มือเพื่อให้งานสามารถดำเนินการต่อไปได้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ลำดับที่  10  กำหนดการและสรุปผลการซ้อมแผน

| ชื่อแผน | วันที่ซ้อม | กำหนดการซ้อม | เป้าหมายการกู้คืน | ผู้เข้าร่วมทดสอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| กรณีผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้เนื่องจากกรณีเกิดโรคระบาด |  |  |  |  |

| ลำดับ | กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | ผู้รับแจ้ง | กำหนดการ |  |  |  | ผลการซ้อม |  |  |  | สรุปผลการซ้อม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | เริ่มต้น | สิ้นสุด | เวลา ที่ใช้ | รวม นาที | เริ่มต้น | สิ้นสุด | เวลา ที่ใช้ | รวม นาที |  |
|  | กรณีเกิดโรคระบาด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | กรมสุขภาพจิต มีคำสั่งให้ปฎิบัติงานที่บ้านโดยสลับกันมาปฏิบัติงาน /เหลื่อมเวลา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ผู้อำนวยการสำนัก/กอง มีคำสั่งให้ปฎิบัติงานที่บ้านโดยสลับกันมาปฏิบัติงาน/เหลื่อมเวลา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ทำงานที่บ้าน/ที่พัก โดย ใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารและการปฏิบัติงาน ช่องทางการสื่อสาร 1.VDO Conference 2.โปรแกรม Remote ต่าง ๆ 3.โทรศัพท์ 4.Line/Messenger 5.ระบบ Cloud ของ กรมสุขภาพจิต 6.อื่น ๆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ส่งผลการปฏิบัติงานผ่านระบบ Cloud ของกรมสุขภาพจิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ผู้รับผิดชอบสรุปผลการปฏิบัติงานส่งให้ผู้อำนวยการสำนัก/กอง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ผู้อำนวยการสำนัก/กองนำเสนอผู้บริหาร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | มีการจัดประชุม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดเตรียมระบบเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการประชุม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จัดส่ง ID, Link, Password เพื่อเข้าร่วมประชุม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ผู้เข้าร่วมประชุม ประชุมผ่านระบบ Conference |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดูแล/ควมคุมห้องประชุม Conference |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ประชุมเสร็จ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดเก็บ อุปกรณ์ที่ใช้งาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

สรุปการแก้ไขปรับปรุง แผนความต่อเนื่องธุรกิจ เมื่อผลการซ้อมไม่เป็นไปตามแผน

|  | ชื่อแผน | สาเหตุ | การดำเนินการแก้ไขป้องกัน | ผู้รับผิดชอบ | กำหนดเสร็จ | เสร็จจริง | ผู้อนุมัติ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |